ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)
Руководитель проекта

Проект: Строительство линии электропередачи и подстанций в г. Тамга и г. Каракол, Иссык-Кульская область

Исполнительное агентство: ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК)

### Справочная информация

Правительство Кыргызской Республики обратилось за финансированием в Исламский банк развития (ИБР) для реализации проекта «Строительство линии электропередачи и подстанций в Тамга и Каракол, Иссык-Кульская область».

Проект включает, среди прочего:

- Строительство новых высоковольтных подстанций в Караколе и Тамге;

- Строительство около 95 км воздушных линий электропередачи и связанное усиление сети;

- Сопутствующее укрепление системы для повышения надежности, качества и эффективности электроснабжения в Иссык-Кульской области и поддержки экономического развития.

НЭСК является Исполнительным агентством проекта. Для управления ежедневной реализацией проекта будет создана Группа управления проектом (ГУП/PMU), включая координацию с ИБР, закупки работ, товаров и консультационных услуг, финансовое управление, меры по охране окружающей среды и социальным аспектам (safeguards), а также отчетность.

Для руководства ГУП НЭСК намерена привлечь квалифицированного Руководителя проекта, который обеспечит общее руководство и координацию проекта и будет выступать основным операционным связующим звеном между руководством НЭСК, ИБР, Консультантом по управлению проектом (PMC), подрядчиками и другими заинтересованными сторонами.

## Цель задания

Цель задания — обеспечить эффективную, своевременную и соответствующую требованиям реализацию всех компонентов и мероприятий проекта в соответствии с:

- Соглашением(ями) о финансировании и документами оценки проекта;

- Руководящими принципами и процедурами ИБР;

- Применимыми законами и нормативными актами Кыргызской Республики;

- Внутренними правилами и стандартами НЭСК.

Руководитель проекта будет:

- Руководить и координировать все виды деятельности ГУП;

- Обеспечивать реализацию проекта в соответствии с утвержденными планами, бюджетами и графиками закупок;

- Осуществлять надзор за работой PMC, подрядчиков и индивидуальных консультантов;

- Содействовать решению проблем, принятию решений и коммуникации между всеми сторонами, участвующими в проекте.

## Объем работ

Руководитель проекта будет отвечать за общее планирование, управление, координацию и надзор за реализацией проекта. Ключевые обязанности включают, но не ограничиваются следующим.

### Общее управление проектом и лидерство

Руководитель проекта будет:

- Руководить подготовкой и регулярным обновлением годовых и квартальных рабочих планов, бюджетов, планов закупок и прогнозов по освоению средств (disbursement forecasts) по проекту;

- Управлять ежедневной реализацией всех компонентов и мероприятий проекта, обеспечивая соответствие согласованным срокам и результатам;

- Осуществлять руководство персоналом ГУП (закупки, финансы, инженерное направление, safeguards, M&E, администрирование) и обеспечивать четкое распределение обязанностей и эффективную командную работу;

- Председательствовать на внутренних координационных совещаниях ГУП, отслеживать решения и действия и обеспечивать их выполнение;

- Выявлять узкие места и ограничения при реализации и предлагать практические решения руководству НЭСК и ИБР.

### Планирование, координация и взаимодействие с заинтересованными сторонами

Руководитель проекта будет:

- Выступать основным операционным контактным лицом для коммуникации с ИБР, PMC, подрядчиками, соответствующими министерствами и ведомствами, а также местными органами власти;

- Координировать график и содержание надзорных миссий, полевых визитов, совещаний по рассмотрению (review meetings) и иных ключевых мероприятий;

- Обеспечивать получение и учет в проектных решениях предложений/вкладов технических подразделений НЭСК, Министерства энергетики и иных заинтересованных сторон;

- Поддерживать регулярную связь с региональными и местными органами власти в Иссык-Кульской области по вопросам сервитута/полосы отвода (right-of-way), доступа, вопросов сообществ и местной координации;

- Обеспечивать регистрацию вопросов, поднимаемых затронутыми сообществами и заинтересованными сторонами, и их направление соответствующим специалистам ГУП (safeguards, технические и др.) для решения.

### Технический и строительный надзор (на координационном уровне)

Руководитель проекта будет:

- Осуществлять, с управленческой точки зрения, надзор за работой PMC и технического персонала ГУП по проверке проектных решений (design review), надзору за строительством и контролю качества по подстанциям и линиям электропередачи;

- Обеспечивать регулярный мониторинг, документирование и отчетность по ходу строительства, включая физический и финансовый прогресс относительно целевых показателей;

- Поддерживать своевременные процессы рассмотрения и утверждения ключевых технических документов (проекты, приказы/распоряжения на изменения (variation orders), акты завершения (completion certificates)), обеспечивая при этом, чтобы все технические утверждения выдавались надлежащим образом уполномоченным техническим персоналом;

- Обеспечивать интеграцию требований по охране труда и технике безопасности, экологическим и социальным мерам (HSES/ES) в контракты на работы и их соблюдение в ходе реализации в тесной координации с техническими специалистами и специалистами по safeguards;

- Содействовать урегулированию значимых технических или контрактных споров в координации с руководством НЭСК, PMC, подрядчиками и ИБР.

### Надзор за закупками и управлением контрактами

Руководитель проекта будет:

- Осуществлять надзор за закупочной деятельностью проекта, выполняемой Специалистом по закупкам ГУП, обеспечивая соответствие Плану закупок, согласованному и утвержденному ИБР, и руководящим принципам ИБР;

- Рассматривать ключевые документы по закупкам (REoI, RFP, тендерная документация, отчеты об оценке, протоколы переговоров) с позиции управления и качества перед представлением в НЭСК и ИБР;

- Обеспечивать надлежащее формирование оценочных комитетов и проведение оценок в соответствии с утвержденными процедурами и критериями;

- Осуществлять надзор за управлением контрактами, включая подписание, реализацию, внесение изменений и завершение, и обеспечивать оперативное решение всех существенных контрактных вопросов;

- Мониторить исполнение основных контрактов (PMC, работы, оборудование) по параметрам сроков, стоимости и качества и доводить критические вопросы до сведения руководства НЭСК и ИБР.

### Надзор за финансовым управлением и освоением средств

Руководитель проекта будет:

- Тесно взаимодействовать с Финансовым менеджером для обеспечения полного соответствия финансового управления проектом требованиям ИБР и национальным требованиям;

- Рассматривать и визировать, с позиции управления проектом, заявки на выборку средств (withdrawal applications), запросы на освоение средств (disbursement requests) и финансовые отчеты перед представлением в НЭСК и ИБР;

- Мониторить исполнение бюджета, обязательства и освоение средств, а также инициировать своевременные корректирующие действия при рисках недоосвоения или перерасхода;

- Обеспечивать своевременное выполнение рекомендаций финансовых аудитов и обзоров финансового управления ИБР.

### Safeguards и соответствие требованиям

Руководитель проекта будет:

- Осуществлять общий надзор за внедрением экологических и социальных инструментов (например, ESMP, RAP, планы взаимодействия со стейкхолдерами) в координации со специалистами ГУП по safeguards, PMC и подрядчиками;

- Обеспечивать функционирование механизма рассмотрения жалоб (grievance redress mechanism) и эскалацию существенных жалоб для рассмотрения руководством и их урегулирования;

- Поддерживать подготовку и реализацию любых планов корректирующих действий, согласованных с ИБР или национальными органами власти, в части safeguards или соблюдения требований;

- Обеспечивать соответствие всех мероприятий проекта применимому национальному законодательству (включая вопросы изъятия/приобретения земли, охраны окружающей среды и трудовых стандартов).

### Мониторинг, отчетность и управление рисками

Руководитель проекта будет:

- Обеспечивать наличие эффективной системы мониторинга и оценки (M&E) для отслеживания прогресса относительно согласованных индикаторов и этапов;

- Руководить подготовкой и своевременной подачей периодических отчетов о ходе реализации (ежемесячные внутренние отчеты, квартальные отчеты в ИБР и Правительство, годовые отчеты), включая консолидированную техническую, финансовую, закупочную и safeguards-информацию;

- Вести и регулярно обновлять реестр рисков проекта, идентифицируя ключевые риски (технические, финансовые, закупочные, safeguards, сроки) и меры по их снижению;

- Координировать подготовку документации и материалов для среднесрочных обзоров (mid-term reviews), надзорных миссий и отчетности по завершению проекта;

- Содействовать документированию извлеченных уроков и лучших практик для использования в будущих операциях НЭСК и ИБР.

## Ожидаемые результаты (Deliverables)

Руководитель проекта будет отвечать за предоставление и обеспечение качества как минимум следующих результатов:

- Годовые и квартальные рабочие планы, бюджеты, планы закупок и прогнозы по освоению средств, утвержденные НЭСК и согласованные с ИБР;

- Регулярные (например, ежемесячные) внутренние обновления по реализации ГУП и консолидированные квартальные отчеты о прогрессе для НЭСК и ИБР;

- Протоколы, планы действий и матрицы последующих мер по ключевым координационным совещаниям и надзорным миссиям;

- Регулярно обновляемый реестр рисков проекта со статусом мер по их снижению;

- Материалы для среднесрочного обзора, аудитов и итоговых отчетов по завершению проекта, включая управленческие ответы и согласованные планы действий.

## Квалификация и опыт

### Образование

Высшее образование в области инженерии, технических наук, гражданского строительства или электроэнергетики, либо в иной релевантной области; наличие ученой степени по соответствующей специальности и/или сертифицированного обучения по управлению проектами и закупкам, финансируемым МБР/МФИ (MDB-financed), является преимуществом.

### Профессиональный опыт

- Не менее 10 лет опыта работы с нарастающей ответственностью, включая существенный опыт управления или координации крупных инвестиционных проектов в инфраструктурном или энергетическом секторе;

- Существенный опыт в электроэнергетике, предпочтительно в проектах по линиям электропередачи и высоковольтным подстанциям;

- Подтвержденный опыт управления междисциплинарными командами (технические специалисты, закупки, финансы, safeguards) и координации нескольких внутренних и внешних заинтересованных сторон;

- Подтвержденный опыт работы с проектами, финансируемыми многосторонними банками развития или международными финансовыми институтами (например, ИБР, Всемирный банк, АБР, ЕБРР), включая знание их процедур закупок, освоения средств и отчетности, является крайне желательным;

- Опыт работы в энергетическом секторе Кыргызской Республики, особенно со структурами государственного сектора, такими как НЭСК, является значительным преимуществом.

### Навыки и компетенции

- Сильные лидерские качества, навыки координации и управления командой;

- Хорошее понимание принципов управления проектами, включая планирование и календарное управление, закупки, финансовое управление, управление рисками и мониторинг крупных инвестиционных проектов;

- Способность читать и понимать техническую, контрактную и финансовую документацию, относящуюся к энергетической инфраструктуре (ЛЭП, подстанции, сопутствующие объекты);

- Отличные навыки коммуникации, ведения переговоров и взаимодействия с заинтересованными сторонами, включая работу с государственными органами, донорами, подрядчиками и местными сообществами;

- Сильные организаторские навыки и способность работать с несколькими задачами и в условиях жестких сроков;

- Владение MS Office и знакомство с инструментами управления проектами и отчетности.

### Языковые требования

- Свободное владение русским и кыргызским языками (устно и письменно) обязательно;

- Рабочее знание английского языка, достаточное для общения с ИБР и рассмотрения ключевых проектных документов, обязательно.

## Сроки и место выполнения работ

- Тип контракта: Индивидуальный консультант (национальный), полный рабочий день;

- Первоначальная продолжительность: 12 месяцев, с возможностью продления по результатам работы, потребностям проекта и наличию финансирования;

- Место работы: офис ГУП в головном офисе НЭСК в г. Бишкек, Кыргызская Республика, с частыми командировками в Иссык-Кульскую область и на другие площадки проекта по мере необходимости;

- Подотчетность: Руководитель проекта подотчетен назначенному руководящему должностному лицу НЭСК и будет тесно координировать работу с ИБР и соответствующими государственными органами.

## Метод отбора и соответствие требованиям

- Набор проводится на национальной/местной основе и открыт только для соответствующих кандидатов, являющихся гражданами Кыргызской Республики или имеющих законное постоянное проживание в Кыргызской Республике;

- НЭСК сформирует шорт-лист квалифицированных местных кандидатов, проведет оценку резюме и может организовать собеседования и/или технические тесты;

- НЭСК оставляет за собой право проверять рекомендации и предыдущие результаты работы и отклонять любые или все заявки без обязательства заключения договора.