## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Специалист по строительству
Проект: Строительство линии электропередачи и подстанций в г. Тамга и г. Каракол, Иссык-Кульская область
Исполнительное агентство: ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК)

## Справочная информация

Правительство Кыргызской Республики обратилось за финансированием в Исламский банк развития (ИБР) для реализации проекта «Строительство линии электропередачи и подстанций в Тамга и Каракол, Иссык-Кульская область». Проект включает строительство двух новых высоковольтных подстанций в Караколе и Тамге и около 95 км воздушных линий электропередачи (примерно 80 км на напряжении 220 кВ и 15 км на напряжении 110 кВ), а также сопутствующие гражданские (строительные) работы и усиление сети.

Проект повысит надежность, эффективность и качество электроснабжения в Иссык-Кульской области и поддержит социально-экономическое развитие (туризм, горнодобыча, сельское хозяйство), одновременно снижая технические потери и повышая устойчивость энергосистемы.

НЭСК является Исполнительным агентством и будет поддерживаться Группой управления проектом (ГРП/PMU) и Консультантом по управлению проектом (PMC), отвечающим за проверку проектной документации (design review), поддержку закупок и надзор за строительными работами.

Хотя НЭСК имеет опыт реализации проектов, финансируемых ИБР и другими многосторонними банками развития (MDB), ей не хватает достаточного внутреннего потенциала в области геологии, гражданского/строительного и конструктивного (civil/structural) проектирования, а также некоторых специализированных аспектов.

Для укрепления потенциала ГРП по реализации проекта НЭСК намерена привлечь Специалиста по строительству (индивидуального консультанта) с сильным опытом в области civil/structural и управления строительством для подстанций и воздушных линий электропередачи.

## Цель задания

Цель задания — обеспечить специализированную поддержку ГРП по вопросам civil/structural и управления строительством, чтобы все работы по подстанциям и линиям электропередачи, финансируемые в рамках проекта, выполнялись в полном соответствии с:

- утвержденными техническими проектами и стандартами civil/structural;

- требованиями ИБР и соответствующей международной передовой практикой;

- согласованными графиками строительства, бюджетами, требованиями safeguards, а также стандартами охраны труда и техники безопасности.

Специалист по строительству будет:

- выступать фокусным лицом ГРП по всем вопросам строительства;

- тесно взаимодействовать с PMC (инженер Заказчика/Owner’s Engineer) и подрядчиками для решения вопросов проектирования и технологичности строительства (constructability);

- поддерживать эффективное планирование, мониторинг и контроль качества всех основных гражданских (строительных) работ.

## Объем работ и ключевые обязанности

Специалист по строительству будет работать под непосредственным руководством Руководителя проекта ГРП и в тесной координации с Инженером проекта, Специалистом по закупкам, Финансовым менеджером, и другими сотрудниками, консультантами и подрядчиками.

### Проверка проектных решений и технологичность строительства

Специалист по строительству будет:

- рассматривать и предоставлять комментарии по строительным разделам детальных проектов и чертежей, подготовленных консультантом и подрядчиками (фундаменты, здания, сооружения, подъездные дороги, водоотвод/дренаж, кабельные траншеи, здания управления (control buildings), ограждения и т.д.);

- проверять, что типы фундаментов, конструкции опор (tower designs) и другие конструктивные элементы адекватно учитывают условия площадок, включая топографию, характеристики грунтов, сейсмичность и гидрологические условия, в соответствии с национальными стандартами и требованиями проекта;

- предоставлять рекомендации по технологичности, этапности (phasing) и логистике (доступ на стройплощадку, временные сооружения/работы, площадки складирования (staging areas), фронты работ) для минимизации рисков и задержек;

- поддерживать Инженера проекта и PMC при оценке предложений по изменениям проектных решений из-за непредвиденных условий площадки и обеспечивать, чтобы любые изменения (variations) были технически обоснованы, экономически эффективны и надлежащим образом документированы.

### Планирование строительства и координация

Специалист по строительству будет:

- поддерживать ГРП при рассмотрении Методик производства работ (Construction Method Statements), рабочих программ, планов мобилизации и графиков ресурсов подрядчиков, с особым фокусом на civil works;

- оценивать реалистичность сроков выполнения ключевых видов работ (фундаменты, монтаж опор, натяжка/подвеска проводов (stringing), строительство зданий, устройство дренажа и дорог) и при необходимости рекомендовать корректировки;

- координировать с Инженером проекта, Специалистом по safeguards и подрядчиками обеспечение того, чтобы последовательность строительства соответствовала экологическим и социальным мерам по снижению воздействия, а также сезонным ограничениям (например, зимние условия, периоды миграции птиц).

### Поддержка надзора на площадке и контроль качества

Специалист по строительству будет:

- осуществлять регулярные выезды на площадки подстанций и участки ВЛ (OHTL) совместно с проектным консультантом для мониторинга прогресса и качества civil works;

- проверять, что строительство выполняется в соответствии с утвержденными чертежами, техническими спецификациями и стандартами качества материалов (бетон, сталь, заполнители, обратная засыпка и т.д.);

- проверять и подтверждать достаточность испытаний и инспекций (испытания бетона, арматуры, уплотнения, контроль сварных швов и т.д.);

- выявлять несоответствия или дефекты, предлагать корректирующие меры и отслеживать их выполнение;

- поддерживать ГРП при рассмотрении запросов подрядчиков на инспекции, промежуточные платежные сертификаты по объемам civil works и документацию по сдаче/передаче (handover).

### Координация по охране труда, безопасности и экологии (HSE)

Специалист по строительству будет:

- тесно координировать с Экологическим и социальным специалистом и HSE-персоналом, проектный консультант /подрядчиков обеспечение того, чтобы методы строительства, временные сооружения и практики на площадке соответствовали требованиям HSE и положениям EMP/ESMP;

- выявлять строительные риски (например, работы на высоте, глубокие выемки/котлованы, работы рядом с находящимися под напряжением линиями, устойчивость склонов) и участвовать в инструктажах (toolbox talks) и оценках рисков по мере необходимости;

- продвигать безопасные методы работы и порядок на площадках (housekeeping) и оперативно сообщать о любых серьезных инцидентах или предпосылках к ним (near misses).

### Управление интерфейсами

Специалист по строительству будет:

- содействовать технической коммуникации между ГРП, PMC и подрядчиками по всем вопросам civil/structural и строительства;

- участвовать в площадочных совещаниях, совещаниях по обзору прогресса и технических семинарах;

- поддерживать решение вопросов координации на площадке (например, стыки между civil и электромеханическими работами, ограничения доступа, совместное использование временной инфраструктуры).

### Отчетность и документирование

Специалист по строительству будет:

- вносить вклад в ежемесячные и квартальные отчеты о ходе реализации, предоставляя краткие сведения о прогрессе civil works, проблемах и рисках;

- вести учет отчетов по выездам на площадку, фото, отчетов о несоответствиях (non-conformance reports) и последующих действий;

- предоставлять материалы для PIASR, среднесрочного обзора (mid-term review) и отчетности по завершению проекта по запросу НЭСК и ИБР.

## Ожидаемые результаты (Deliverables)

Специалист по строительству отвечает за вклад в следующие ключевые результаты (как правило, подготавливаемые совместно с командой PMC/ГРП):

- письменные комментарии и замечания по рассмотрению civil/structural проектной документации и Method Statements;

- регулярные отчеты по выездам на площадки (включая фото, наблюдения и рекомендуемые действия) по подстанциям и ВЛ (OHTL);

- вклад в ежемесячные и квартальные отчеты о прогрессе проекта по статусу civil works, рискам и мерам по снижению;

- технические материалы по variation orders и претензиям (claims), связанным с civil/structural работами, по запросу;

- вклад в отчеты ГРП для ИБР (например, материалы PIASR о прогрессе строительства, качестве и рисках).

## Квалификация и опыт

### Образование

- Диплом о высшем образовании в области гражданского строительства, строительных конструкций (structural engineering) или смежной области;

- ученая степень и/или профессиональная сертификация в области конструктивного или строительного инжиниринга является преимуществом.

### Профессиональный опыт

- Не менее семи (7) лет релевантного опыта в проверке проектов (design review) и/или надзоре за строительством крупных инфраструктурных проектов, со значительным опытом по высоковольтным подстанциям, воздушным линиям электропередачи или аналогичным объектам энергетического сектора;

- подтвержденный практический опыт по фундаментам опор, зданиям и сооружениям подстанций, подъездным дорогам и системам дренажа в сложных топографических и климатических условиях;

- опыт работы в проектах, финансируемых многосторонними банками развития (ИБР, Всемирный банк, АБР, ЕБРР и др.), является преимуществом;

- знание кыргызских строительных норм и стандартов, а также практический опыт реализации контрактов по условиям FIDIC или аналогичным условиям контракта — желательно.

### Навыки и компетенции

- сильное понимание принципов civil/structural инженерии, методов строительства и практик контроля качества;

- способность читать и интерпретировать сложные технические чертежи и спецификации, выявлять вопросы технологичности и проектные проблемы;

- сильные навыки надзора на площадке, включая решение проблем и проактивное управление рисками;

- хорошие навыки координации и коммуникации, способность тесно работать с междисциплинарными командами (технические специалисты, safeguards, закупки, финансы);

- уверенное владение MS Office (Word, Excel, PowerPoint) и базовое знакомство с AutoCAD или аналогичными инструментами проектирования является преимуществом.

### Языковые требования

- свободное владение русским языком (устно и письменно) обязательно;

- рабочее знание английского языка (достаточное для рассмотрения технической документации и переписки с ИБР) обязательно;

- знание кыргызского языка является преимуществом.

## Сроки и место выполнения работ

- Тип контракта: Индивидуальный консультант (национальный), полный рабочий день;

- Первоначальная продолжительность: 12 месяцев, с возможностью продления в зависимости от результатов работы, потребностей проекта и наличия финансирования;

- Место работы: офис ГРП в головном офисе НЭСК в г. Бишкек, Кыргызская Республика, с регулярными командировками на площадки проекта в Иссык-Кульской области по мере необходимости.

## Метод отбора и соответствие требованиям (местный найм)

Набор проводится на национальной/местной основе и открыт только для соответствующих кандидатов, являющихся гражданами Кыргызской Республики или имеющих законное постоянное проживание в Кыргызской Республике; НЭСК сформирует шорт-лист квалифицированных местных кандидатов, проведет оценку резюме и может организовать собеседования и/или технические тесты; НЭСК оставляет за собой право проверять рекомендации и предыдущие результаты работы и отклонять любые или все заявки без обязательства заключения договора.