#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ToR)

#### Проектный инженер

#### Проект: Строительство линии электропередачи и подстанций в Тамге и Караколе, Иссык-Кульская область

#### Исполнительное агентство: Национальная электрическая сеть Кыргызстана (NEGK)

## Предпосылки

Правительство Кыргызской Республики получило финансирование от Исламского банка развития (IsDB) для реализации проекта «Строительство линии электропередачи и подстанций в Тамге и Караколе, Иссык-Кульская область». Проект включает:

- строительство новых высоковольтных подстанций в Караколе и Тамге;

- строительство около 95 км воздушных линий электропередачи (примерно 80 км на 220 кВ и 15 км на 110 кВ) и сопутствующее усиление сети.

Проект нацелен на повышение надежности, эффективности и качества электроснабжения в Иссык-Кульской области, снижение технических и коммерческих потерь, а также поддержку социально-экономического развития в ключевых секторах, таких как туризм, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

NEGK является Исполнительным агентством и будет поддерживаться Группой управления проектом (PMU) и Консультантом по управлению проектом (PMC), ответственным за проверку проектных решений, поддержку закупок и надзор за строительством пакетов работ.

Для усиления потенциала PMU по реализации проекта NEGK намерено привлечь квалифицированного Проектного инженера (индивидуального консультанта), который будет предоставлять ежедневную техническую поддержку PMU и выступать ключевым контактным лицом для PMC и подрядчиков на протяжении реализации проекта.

## Цель задания

Цель задания — поддержать PMU в обеспечении того, чтобы все финансируемые проектом работы по линиям электропередачи и подстанциям выполнялись в полном соответствии с:

- утвержденными техническими проектами и национальными стандартами;

- требованиями IsDB и соответствующей международной надлежащей практикой;

- согласованными графиками строительства, бюджетами, экологическими и социальными мерами (safeguards), а также стандартами качества и безопасности.

Проектный инженер будет:

- выступать внутренним техническим координатором PMU по всем инженерным вопросам, связанным с проектом;

- тесно координировать работу с PMC (Инженером заказчика), подрядчиками и другими заинтересованными сторонами;

- поддерживать своевременное принятие решений, подготовку отчетности и решение проблем для обеспечения выполнения проекта в соответствии с планом.

## Объем работ и ключевые обязанности

Проектный инженер будет работать под непосредственным руководством Руководителя проекта и в тесной координации с другими сотрудниками PMU (закупки, финансовое управление, safeguards, мониторинг и оценка (M&E)), командой PMC и IsDB.

### Техническая проверка и инженерная поддержка

Проектный инженер должен:

- рассматривать и предоставлять комментарии по технической документации, представляемой в рамках проекта, включая детальные проектные решения и чертежи, технические спецификации, ведомости объемов работ (BoQs) и предложения по вариациям;

- проверять согласованность между ТЭО, предварительным инженерным проектированием (FEED), детальными проектными решениями и контрактами по подстанциям и линиям электропередачи;

- проверять, что номинальные параметры оборудования, конфигурации и компоновочные решения для подстанций 220/110 кВ и ВЛ 220/110 кВ соответствуют национальному сетевому кодексу, стандартам NEGK и требованиям проекта;

- предоставлять технические входные данные для подготовки корректировок проектных решений, необходимых из-за условий площадки, требований по safeguards/окружающей среде или вопросов технологичности строительства (без замещения роли проектной команды PMC).

### Поддержка закупок и заключения контрактов

Проектный инженер должен:

- предоставлять технические входные данные для тендерной документации, подготавливаемой PMC и PMU, включая объем работ, технические спецификации, BoQs и критерии технической оценки, обеспечивая соответствие RRM, PAD и стандартной тендерной документации IsDB;

- участвовать, как технический член PMU, в процессах разъяснений по торгам, предтендерных встречах и визитах на площадки;

- поддерживать PMU и специалиста по закупкам в технической оценке заявок, включая подготовку или рассмотрение отчетов по технической оценке и обоснований, в соответствии с Руководящими принципами IsDB по закупкам.

### Мониторинг строительства и контроль качества

Проектный инженер должен:

- проводить регулярные выезды на все основные площадки работ (подстанции и трассы ВЛ), совместно с PMC и PMU, для мониторинга хода строительства и качества;

- проверять, что работы выполняются в соответствии с утвержденными проектными решениями, спецификациями, стандартами качества и требованиями по охране труда и технике безопасности;

- рассматривать и предоставлять технические комментарии по строительным графикам подрядчиков, технологическим картам/методикам (method statements), рабочим чертежам (shop drawings), представлениям по материалам (material submittals) и результатам лабораторных испытаний;

- контролировать выполнение согласованных корректирующих мер при выявлении отклонений или дефектов, а также вести журнал несоответствий и их устранения;

- предоставлять техническую верификацию и рекомендации по промежуточным и окончательным платежным сертификатам, подготовленным PMC, до их утверждения PMU/NEGK и представления в IsDB.

### Координация с PMC, со специалистами PMU и заинтересованными сторонами

Проектный инженер должен:

- выступать ежедневным техническим координатором в PMU для взаимодействия с командой PMC по всем вопросам инженерии, надзора и управления контрактами;

- тесно взаимодействовать со специалистом(ами) PMU по safeguards и командой PMC по safeguards, чтобы обеспечить включение мер по снижению экологических и социальных воздействий (ESMP, меры по снижению риска столкновения птиц с ЛЭП, безопасность сообществ и т.д.) в проектные решения и их выполнение в ходе строительства;

- участвовать в совместных миссиях NEGK, IsDB и других заинтересованных сторон и предоставлять технические брифинги, данные и последующие действия.

### Мониторинг, отчетность и документация

Проектный инженер должен:

- вести актуальные технические записи и централизованный архив (электронный и бумажный) всей инженерной документации, переписки, согласований и отчетов по выездам на объект, относящихся к проекту;

- готовить краткие технические материалы для ежемесячных внутренних отчетов PMU, квартальных отчетов о прогрессе для IsDB и государственных партнеров, а также годовой отчетности;

- заблаговременно информировать руководство PMU о потенциальных технических рисках, задержках, перерасходах или проблемах качества и предлагать практические меры по их снижению.

### Развитие потенциала и передача знаний

Проектный инженер должен:

- проводить обучение на рабочем месте и наставничество для сотрудников PMU и NEGK по таким темам, как технические аспекты проектов линий электропередачи и подстанций, интерпретация контрактов FIDIC и результатов PMC, чтение и проверка проектной документации и рабочих чертежей, а также базовые концепции контроля качества/ОТиТБ/выполнения ESMP;

- содействовать документированию извлеченных уроков и надлежащих практик для будущих проектов NEGK и работы PMU.

## Ожидаемые результаты (Deliverables)

Проектный инженер будет отвечать как минимум за следующие результаты (на русском языке, с версиями на английском языке там, где это требуется NEGK/IsDB):

- регулярные отчеты по выездам на объект (не реже одного раза в месяц в период активного строительства) с отражением прогресса, ключевых наблюдений, фотографий, вопросов качества, несоответствий, рекомендуемых действий и контроля выполнения ранее согласованных мер;

- письменные технические замечания/комментарии по детальным проектным решениям, рабочим чертежам, техническим спецификациям, изменениям проектных решений, технологическим картам и согласованию материалов подрядчиков, а также по проектам тендерной документации и отчетам по оценке (где применимо);

- технические входные данные для квартальных отчетов о прогрессе для IsDB и правительства, включая обновленные данные о физическом прогрессе, ключевые технические риски и меры по их снижению, а также сводку технических вопросов, связанных с safeguards;

- материалы для промежуточного обзора и документации по завершению проекта, включая краткую записку о технической результативности, основных вызовах и извлеченных уроках.

## Квалификация и опыт

### Образование

Высшее образование в области электроэнергетики, гражданского/строительного проектирования (civil/structural) или в тесно связанной области; степень магистра является преимуществом.

### Профессиональный опыт

- Не менее 5 лет последовательного опыта с ростом ответственности в проектировании, строительстве и/или надзоре за высоковольтными подстанциями и/или воздушными линиями электропередачи (110 кВ и выше);

- подтвержденный опыт в надзоре за строительством или в роли инженера заказчика (owner’s engineer) на крупных инфраструктурных или энергетических проектах;

- опыт работы в проектах, финансируемых многосторонними банками развития (например, IsDB, Всемирный банк, ADB, EBRD), настоятельно предпочтителен;

- практическая знакомость с условиями контрактов FIDIC или аналогичными, а также с инструментами управления проектами (например, MS Project, Primavera) является преимуществом;

- знание кыргызских строительных норм, сетевых кодов и требований по охране труда, технике безопасности и экологии, применимых к энергетической инфраструктуре.

### Навыки и компетенции

- Сильные аналитические навыки и навыки решения проблем, способность оперативно рассматривать и интерпретировать сложные проектные решения и технические документы;

- подтвержденная способность эффективно координировать работу и коммуницировать с подрядчиками, консультантами и государственными партнерами;

- способность готовить ясные и лаконичные технические отчеты и презентации.

### Языковые требования

- Свободное владение русским и кыргызским языками (устно и письменно) обязательно;

- рабочий уровень английского языка (возможность читать и комментировать технические документы и взаимодействовать с международными экспертами IsDB/PMC) является преимуществом.

## Продолжительность и трудозатраты

- Тип контракта: Индивидуальный консультант (национальный), полный рабочий день;

- первоначальная продолжительность: 12 месяцев, с возможностью продления в зависимости от результатов, потребностей проекта и наличия финансирования (общая реализация проекта ожидается примерно в течение 5 лет);

- место работы: офис PMU в головном офисе NEGK в Бишкеке, Кыргызская Республика, с частыми выездами в Иссык-Кульскую область (Тамга, Каракол и трассы ВЛ).

## Метод отбора и соответствие требованиям (местный набор)

- Набор будет проводиться на национальной/местной основе и открыт только для квалифицированных кандидатов, являющихся гражданами Кыргызской Республики или имеющих законное постоянное проживание в Кыргызской Республике;

- NEGK сформирует шорт-лист квалифицированных местных кандидатов, проведет оценку резюме (CV) и может организовать интервью и/или технические тесты;

- NEGK оставляет за собой право проверять рекомендации и результаты предыдущей работы и отклонить любую или все заявки без обязательства заключения контракта.